# Домашнее задание №1

## Описание задания:

В первой теме ты познакомился с базовыми знаниями, которые помогут тебе задать важные вопросы на собеседовании, 
а также сориентироваться в новой команде в первые рабочие дни.

В этом практическом задании тебе предстоит собрать проектную команду и определить первые шаги для выполнения поставленной задачи по проекту.

Чтобы сделать задание, выполни девять шагов:

Шаг 1. Сделай копию документа, чтобы активировать возможность для редактирования.

Шаг 2. Изучи кейсы и выбери один из них. Впиши название проекта в соответствующее поле на рабочем листе.

Шаг 3. Выбери модель управления проектом, которая лучше
всего подойдет для решения задачи и укажи ее.

Шаг 4. Опиши причины, по которым ты выбрал такую модель управления и отклонил другие.

Шаг 5. Выбери один или несколько типов приложений, к которым относится продукт из твоего проекта. Укажи выбранный/-ые типы приложений в соответствующем вопросе.

Шаг 6. Выбери, из каких компонентов будет состоять продукт. Укажи эти компоненты в ответе.

Шаг 7. Выбери участников команды разработки, которые нужны для выполнения задачи. Укажи участников и этапы процесса разработки в таблице.

Шаг 8. Запиши ответы на итоговые вопросы по своему проекту
в свободной форме.

Шаг 9. Отправь работу на проверку ревьюеру.

## Проекты:

Изучи кейсы и выбери один, который будешь решать в этом практическом задании. Зафиксируй его название в решении.

- Разработка функционала поиска для интернет-магазина.

В рамках проекта команда создает новый раздел с умным поиском товаров на сайте.

Проект амбициозный и большой. Заказчик хочет, чтобы поиск можно было выполнять по всевозможным запросам и крите- риям, чтобы был голосовой поиск и еще поиск по загруженным картинкам и еще много-много всего.

Заказчик: «Мы должны предоставлять пользователям самый современный поиск!»

- Разработка мессенджера для безопасного общения компании Chatty с подрядчиками.

Команда компании Chatty общается с подрядчиками с помощью электронной почты. Но этот способ не всегда удобен. Компания хочет попробовать быстро сделать небольшой мессенджер для обмена простыми текстовыми сообщениями.

Нужно проверить, упростит ли такой мессенджер общение
с подрядчиками или нет.

Заказчик: «Только, пожалуйста, постройте процесс работы так, чтобы все было четко и понятно, но без лишних формальностей. Через месяц нужно иметь уже что-то работающее.»

- Разработка программного обеспечения для оборудования
в медицинской лаборатории.

Для оборудования, которое определяет остроту зрения, нужно разработать ПО. Если показатели пациента превышают нормальные значения, программа оповещает об этом врача.

Заказчик: «Только давайте не тратить время на интерфейс. Можно просто красным подсветить врачу нужный показатель 
и все. У нас не так много времени. Нужно как можно быстрее оснастить оборудование этим ПО.»

Кто выполняет работу:

Левин Дмитрий Сергеевич

## Решение:

1. Выберите кейс, который решаешь:

3. Медицинское ПО

2. Выбери модель управления для реализации проекта:

Каскадная модель, водопад

3. Опиши, почему ты выбрал именно такую модель управления 
для проекта?

Я выбрал каскадную модель управления, так как заказчику необходимо быстрое и своевременное выполнение проекта. Данная модель позволит заранее спланировать реализацию всех этапов и сроки выполнения, что идеально подходит для данного кейса.

4. Почему не подходят другие модели?

Я считаю, что другие модели не подойдут, так как гибкие методологии и метод набегающей волны не обеспечивают нам четких сроков выполнения проекта. А как мы знаем, для заказчика это критически важно, так как основной задачей является быстрое оснащение оборудования ПО.

5. Перечисли основные этапы, которые будет проходить ПО в той модели управления, которую ты выбрал.

Анализ Проектирование Дизайн Разработка Тестирование Внедрение

6. Выбери один или несколько типов приложений, к которым отно- сится продукт из твоего проекта. Удали те, что не относятся.

- Встроенное приложение

7. Выбери компоненты системы, из которых будет состоять будущий продукт (ПО). Один компонент можно указывать несколько раз. Те элементы, что не будете использовать, удалите.

- Клиент - База данных

8. Перенеси этапы процесса разработки ПО, которые указал(а) в 5 вопросе, в таблицу ниже. К каждому этапу укажи членов команды, которые в нем участвуют.

Участники команды:

| Проджект-менеджер | Специалист сопровождения | Бизнес-аналитик |
| --- | --- | --- |
| Архитектор | Frontend-разработчик | Тестировщик |
| Backend-разработчик | DevOps-инженер | Системный аналитик |
| UX/UI-дизайнер |  |  |

Таблица для заполнения:

| Этапы (Перенеси этапы, которые указал в вопросе №5) | Участники команды разработки (Один и тот же специалист может участвовать на разных этапах) |
| --- | --- |
| Анализ | Проджект-менеджер Системный аналитик |
| Проектирование | Проджект-менеджер Системный аналитик Архитектор |
| Дизайн | Проджект-менеджер Системный аналитик UX/UI-дизайнер |
| Разработка | Проджект-менеджер Системный аналитик Frontend-разработчик Backend-разработчик |
| Тестирование | Проджект-менеджер Системный аналитик Тестировщик Frontend-разработчик Backend-разработчик |
| Внедрение | Проджект-менеджер Системный аналитик DevOps-инженер |

Ты можешь добавить новые строки в таблицу или удалить лишние.

### Итоговые вопросы:

1. Теперь ты системный аналитик в этой команде. Укажи артефакты, которые ты получишь в результате своей работы. Например, схема, документ, прототип – это всё артефакты.

Техническое задание, Пользовательские требования (User case diagram), Software requirement specification (SRS), документ “Постановка задачи”, Глоссарий(определение терминов), План тестирования.

2. Учитывая всю собранную информацию о проекте, ее участниках и задаче, впиши в таблицу ниже участников команды, с которыми ты будешь общаться больше всего. Укажи, что участники ждут
от системного аналитика?

Например, если бы системный аналитик часто общался с бухгалтером, то он ждал бы от системного аналитика заполненные по форме документы.

| Участники | Что участник ждет от аналитика |
| --- | --- |
| Заказчик | Четкое описание требований к функциональности ПО. |
| Проджект-менеджер | Полное и понятное ТЗ, чтобы контролировать сроки, задачи и этапы проекта. |
| Архитектор | Ожидает требований к системе, ограничений, данных для проектирования архитектуры. |
| UX/UI-дизайнер | Для разработки макета интерфейса необходимо узнать пользовательские сценарии и интерфейсную логику. |
| Frontend-разработчик | Прототипы интерфейса, описание логики отображения данных. Чёткую постановку задач, необходимые уточнения при их выполнении, а также своевременные ответы на возникшие вопросы. |
| Backend-разработчик | Описание логики обработки медицинских данных, требования к модели данных. Чёткую постановку задач, необходимые уточнения при их выполнении, а также своевременные ответы на возникшие вопросы. |
| Тестировщик | Подробное описание сценариев использования и требований. |
| DevOps-инженер | Ожидает требования к инфраструктуре, развертыванию, мониторингу, безопасности, логированию. |

Ты можешь добавить новые строки в таблицу или удалить лишние.